# DOC-003 — Project Scope

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-003 |
| Versão | v0.2 — APPROVED |
| Versão anterior | 0.1 DRAFT |
| Data | 22/09/2026 |
| Origem das alterações | Services.NET Phase 1 Audit — Approved; Services.NET segunda revisão formal da Fase 1 v0.2 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | APPROVED WITH OPEN ACTIONS — Fase 1 v0.2 aprovada formalmente pela Services.NET em 22/09/2026. A Fase 2 não foi iniciada. |
| Escopo deste documento | Delimitação do produto e do trabalho da Fase 1 |

Alterações nesta versão: OOS-010 (assinatura) reescrito e harmonizado; nova exclusão OOS-015 (carga de conteúdo regulatório não validado); nova seção §11 de terminologia padronizada; referências cruzadas atualizadas.

## 1. Objetivo

Delimitar o que está dentro e fora do produto nesta etapa de concepção, estabelecer a classificação de fronteira (Scope Boundary) aplicada a todas as capacidades e explicitar o escopo do trabalho documental em curso.

## 2. Classificação de fronteira (Scope Boundary)

| Classe | Significado | Critério de entrada |
| --- | --- | --- |
| MVP | Necessário para operação real do cliente-piloto | Atende os cinco critérios de MVP do DOC-001 §28 |
| Pós-MVP | Planejado para as ondas seguintes | Valor confirmado, mas não bloqueante para operar |
| Futuro | Direcional, sem compromisso de data | Depende de maturidade, dados ou plataforma adicional |
| Fora de escopo atual | Explicitamente não será feito nesta etapa | Excluído para proteger foco e prazo |
| A validar | Depende de informação, decisão jurídica, do DPO, do responsável técnico ou do cliente | Registrado como questão aberta |

Regra de unicidade: uma capacidade possui exatamente uma classificação. Quando a capacidade estrutural e o conteúdo que ela transporta tiverem naturezas diferentes (caso de CAP-033), a classificação aplica-se à capacidade, e a restrição sobre o conteúdo é declarada explicitamente no próprio item.

## 3. Escopo do produto — dentro (visão macro)

- Gestão de tenant, usuários, papéis e permissões.

- Cadastro de clientes da prestadora, unidades e ambientes.

- Inventário de sistemas HVAC, equipamentos e componentes.

- Planos de manutenção com atividades, periodicidades e responsáveis.

- Documento PMOC versionado, gerado a partir do inventário e do plano.

- Cronograma de manutenção e sua execução.

- Ordens de serviço (OS), checklists, medições e evidências.

- Não conformidades e ações corretivas.

- Repositório documental vinculado às entidades de domínio.

- Relatórios operacionais e de conformidade.

- Trilha de auditoria de negócio.

- Capacidade estrutural de Compliance as Data.

## 4. Escopo do produto — fora (nesta etapa)

| ID | Item fora de escopo | Classificação | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| OOS-001 | Aplicativos móveis nativos | Pós-MVP | Arquitetura deve permanecer compatível |
| OOS-002 | Operação offline e sincronização | Pós-MVP | Contratos preparados desde já |
| OOS-003 | Financeiro, faturamento e cobrança | Fora de escopo atual | Possível integração futura |
| OOS-004 | Estoque, compras e logística de peças | Futuro | — |
| OOS-005 | Integração com ERPs de terceiros | Futuro | — |
| OOS-006 | Sensores, IoT e telemetria | Futuro | Modelo de medição deve ser extensível |
| OOS-007 | Manutenção preditiva e analytics avançado | Futuro | Depende de massa de dados |
| OOS-008 | Recursos de IA no produto | Futuro | — |
| OOS-009 | Portal completo do cliente final | Pós-MVP | Consulta limitada pode ser antecipada (a validar) |
| OOS-010 | Mecanismo de assinatura / manifestação de vontade | A validar | Nenhum nível presumido. Nem assinatura simples em tela, nem avançada, nem qualificada, nem ICP-Brasil foram assumidos. Depende de OQ-006 |
| OOS-011 | Emissão de documentos fiscais | Fora de escopo atual | — |
| OOS-012 | Múltiplos idiomas e jurisdições | Futuro | Modelo regulatório não deve impedir |
| OOS-013 | Marketplace/instalação por autoatendimento | Fora de escopo atual | Provisionamento assistido no MVP |
| OOS-014 | Geolocalização de técnicos | A validar | Só com justificativa e base legal validada pelo DPO |
| OOS-015 | Carga de valores regulatórios concretos (limites, faixas, unidades oficiais, periodicidades) | A validar | Novo na v0.2. A capacidade de registrá-los é MVP (CAP-033); o conteúdo depende de validação jurídica, técnica e de fonte normativa |

## 5. Escopo do trabalho da Fase 1

Incluído: DOC-001 a DOC-008, XLS-001 a XLS-005, DIA-001, PHASE-01-REVIEW.md e, nesta revisão, PHASE-01-V0.2-CHANGE-REPORT.md.

Não incluído na Fase 1: levantamento detalhado de requisitos do PMOC; modelo de domínio detalhado; BPMN; ADRs decididos; modelagem de banco; ERD; especificação de API/OpenAPI; UX detalhada; infraestrutura; especificação definitiva para agentes; backlog de implementação; qualquer implementação de código.

## 6. Fronteiras de sistema

| Fronteira | Dentro | Fora |
| --- | --- | --- |
| Identidade | Autenticação e autorização da plataforma | Diretórios corporativos dos clientes (integração futura) |
| Dados de ativos | Cadastro e histórico mantidos na plataforma | Sistemas proprietários de fabricantes |
| Evidências | Armazenamento e vínculo | Edição/tratamento de imagem |
| Conformidade | Representação de requisitos regulatórios como dado | Interpretação jurídica da norma e determinação de vigência |
| Relatórios | Geração operacional e de conformidade | Consolidação corporativa em BI do cliente |
| Faturamento | Insumos operacionais (horas, OS executadas) | Processo financeiro |
| Manifestação de vontade | Registro do ato e de sua evidência | Definição do nível jurídico exigido (OQ-006) |

## 7. Premissas de escopo

- O cliente-piloto atua exclusivamente no Brasil (ASM-005).

- O MVP atende um único tenant em produção inicialmente, sem impedir multi-tenancy (ASM-007).

- A prestadora possui responsável técnico habilitado; a plataforma registra, mas não substitui, essa responsabilidade (ASM-008).

## 8. Exclusões de responsabilidade

A plataforma não emite parecer técnico, não substitui responsável técnico legalmente habilitado, não certifica conformidade, não interpreta legislação e não determina vigência normativa. Ela registra, organiza, versiona e comprova informação fornecida por profissionais e autoridades responsáveis.

## 9. Gestão de mudança de escopo

- Solicitação registrada com justificativa e origem.

- Avaliação de impacto em prazo, risco, arquitetura e conformidade.

- Classificação segundo a tabela de fronteira.

- Decisão registrada no Decision Log (XLS-004); se estruturante, ADR.

- Atualização de DOC-003, DOC-006, DOC-007 e RTM (XLS-005).

## 10. Critérios de aceite do escopo (Fase 1)

| ID | Critério |
| --- | --- |
| AC-SCOPE-01 | Toda capacidade do DOC-006 possui exatamente uma classificação de fronteira |
| AC-SCOPE-02 | Todo item fora de escopo possui ID e justificativa |
| AC-SCOPE-03 | Nenhum item classificado como MVP depende de decisão jurídica pendente |
| AC-SCOPE-04 | Itens "A validar" possuem questão aberta correspondente em XLS-003 |
| AC-SCOPE-05 | Capacidade estrutural e conteúdo regulatório estão distinguidos onde a tensão existe |

## 11. Terminologia padronizada — nova na v0.2

Aplicável a todos os artefatos da Fase 1. Consolidada em Glossary na Fase 2.

| Termo oficial | Significado | Não usar como sinônimo |
| --- | --- | --- |
| Tenant | Empresa prestadora de serviços de climatização que contrata a plataforma | "cliente", "empresa", "organização" isoladamente |
| Cliente da prestadora | Organização contratante dos serviços do tenant | "cliente" isolado, "cliente final" |
| Cliente final | Beneficiário/ocupante do ambiente climatizado; destinatário da comprovação | "cliente da prestadora" |
| Unidade | Edifício, filial ou endereço do cliente da prestadora | "site", "local", "obra" |
| Ambiente | Espaço climatizado delimitado dentro de uma unidade | "sala", "área" |
| Sistema HVAC | Conjunto de instalações e processos de climatização de um ou mais ambientes | "sistema" isolado, "central" |
| Equipamento | Unidade física identificável do sistema HVAC | "máquina", "aparelho", "ativo" |
| Ativo | Termo genérico que abrange sistema HVAC, equipamento e componente | "equipamento" quando o nível importa |
| PMOC | Plano de Manutenção, Operação e Controle, na acepção da Lei nº 13.589/2018 | "plano" isolado, "laudo" |
| OS | Ordem de serviço | "chamado", "ticket", "visita" |
| Responsável técnico | Profissional habilitado que responde tecnicamente | "responsável", "gestor técnico" |
| Evidência | Registro probatório vinculado a ativo, OS, responsável e instante | "anexo", "foto" isolada |
| Não conformidade | Desvio identificado frente a requisito, parâmetro ou procedimento | "problema", "defeito", "pendência" |
| Requisito regulatório | Exigência derivada de lei, regulamento ou norma técnica, registrada como dado versionado | "regra", "norma" isoladamente |