# DOC-004 — Stakeholder Map

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-004 |
| Versão | v0.2 — APPROVED |
| Versão anterior | 0.1 DRAFT |
| Data | 22/09/2026 |
| Origem das alterações | Services.NET Phase 1 Audit — Approved; Services.NET segunda revisão formal da Fase 1 v0.2 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | APPROVED WITH OPEN ACTIONS — Fase 1 v0.2 aprovada formalmente pela Services.NET em 22/09/2026. A Fase 2 não foi iniciada. |
| Observação | Patrocinador definido: Alan Maciel Lima. Product Owner institucional: Services.NET. Tenant-piloto definido: Clima Zero Climatização. Jurídico/DPO/responsável técnico operacional seguem como lacunas quando aplicável. |

Alterações nesta versão: STK-007 deixa de acumular Jurídico e DPO — passa a ser exclusivamente Jurídico/Regulatório; criado STK-021 — DPO/Encarregado de Dados (novo ID, sem reaproveitamento); RACI desdobrado em duas colunas; GAP-005 e GAP-006 atualizados.

## 1. Categorias de stakeholders

| Categoria | Descrição |
| --- | --- |
| Internos Services.NET | Patrocínio executivo, Product Owner institucional, engenharia, operação, segurança, jurídico e privacidade |
| Cliente-piloto (tenant) | Clima Zero Climatização — empresa parceira e tenant-piloto da plataforma |
| Clientes da prestadora | Organizações contratantes dos serviços de climatização |
| Regulatórios e profissionais | Autoridades sanitárias, conselhos profissionais, responsável técnico |
| Fornecedores e plataformas | Nuvem, identidade, storage, comunicação |
| Agentes de desenvolvimento | Opus, Claude Code, GPT Codex |

## 2. Separação de autoridades — Jurídico × DPO

A v0.1 tratava "Jurídico/DPO" como uma autoridade única. Esta versão separa as responsabilidades. Podem ser exercidas pela mesma pessoa ou fornecedor, mas o sistema documental as trata como responsabilidades distintas.

| Autoridade | Responsável ou consultado em |
| --- | --- |
| STK-007 — Jurídico / Regulatório | Interpretação legal; vigência normativa; aplicabilidade de norma; natureza jurídica de norma técnica; contratos; valor probatório de atos e documentos; responsabilidade jurídica |
| STK-021 — DPO / Encarregado de Dados | LGPD; privacidade; categorias de dados pessoais; bases legais de tratamento; direitos dos titulares; retenção; minimização; compartilhamento e transferência |

Encaminhamento prático: questões sobre o que a norma exige vão ao Jurídico; questões sobre como os dados pessoais podem ser tratados vão ao DPO. Quando um item toca ambos (por exemplo, o mecanismo de assinatura), ambos são consultados, cada um em seu domínio.

## 3. Mapa de stakeholders

| ID | Stakeholder | Papel no projeto | Principal interesse | Influência | Impacto | Envolvimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-001 | Alan Maciel Lima — CEO e especialista da Services.NET | Sponsor / Patrocinador; responde por direção, gestão, planejamento, supervisão da execução e aprovação executiva do projeto | Retorno, prazo, viabilidade e governança executiva | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-002 | Services.NET — Product Owner institucional | Prioriza escopo e aceita entregas como autoridade institucional; representante operacional a ser designado conforme necessidade | Valor entregue, roadmap e operação do produto próprio Services.NET | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-003 | Principal Architect | Decide arquitetura via ADR | Sustentabilidade técnica | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-004 | Equipe de engenharia | Implementa e testa | Clareza de requisitos | Média | Alto | Manter informado e envolvido |
| STK-005 | Segurança da informação | Define e valida controles | Risco e conformidade | Alta | Alto | Consultar formalmente |
| STK-006 | Operação / SRE Services.NET | Opera a plataforma | Disponibilidade e observabilidade | Média | Alto | Envolver na Fase 9 |
| STK-007 | Jurídico / Regulatório | Interpreta norma, vigência e valor probatório | Conformidade legal e segurança jurídica | Alta | Alto | Consultar formalmente |
| STK-008 | Comercial / pré-vendas | Posiciona o produto | Diferenciação e roadmap | Média | Médio | Manter informado |
| STK-009 | Suporte ao cliente | Atende tenants | Diagnóstico e usabilidade | Baixa | Médio | Envolver na Fase 8/14 |
| STK-010 | Clima Zero Climatização — tenant-piloto | Fonte primária de processos, necessidades operacionais, documentos, formulários, regras de campo, testes e validação do MVP quando acordado | Aderência operacional, produtividade e risco | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-011 | Gestor de operações do tenant | Usuário-chave diário | Planejamento e controle | Alta | Alto | Fonte primária de requisitos |
| STK-012 | Responsável técnico do tenant | Assume responsabilidade técnica | Defensabilidade técnica | Alta | Alto | Fonte primária de regras técnicas |
| STK-013 | Técnico de campo | Usuário operacional | Rapidez e simplicidade | Baixa | Alto | Observação e testes de usabilidade |
| STK-014 | Back-office do tenant | Cadastros e documentos | Consistência de dados | Média | Médio | Envolver na Fase 2 |
| STK-015 | Cliente final | Beneficiário do serviço | Transparência e comprovação | Baixa | Médio | Informar; portal Pós-MVP |
| STK-016 | Autoridade sanitária / fiscalização | Fiscaliza conformidade | Evidência e documentação | Alta (externa) | Alto | Monitorar exigências |
| STK-017 | Conselho profissional competente | Regula exercício profissional | Habilitação e responsabilidade | Média (externa) | Médio | Monitorar |
| STK-018 | ABNT | Publica normas técnicas | Uso legítimo das normas | Baixa | Médio | Aquisição legítima (DEP-003) |
| STK-019 | Provedor de nuvem/storage | Sustenta a operação | Contrato e SLA | Baixa | Alto | Gerir contratualmente |
| STK-020 | Agentes de desenvolvimento | Implementam e revisam | Especificação não ambígua | Baixa | Alto | Governar por ADR e DoR/DoD |
| STK-021 | DPO / Encarregado de Dados | Valida LGPD, bases legais e retenção | Proteção de dados e direitos dos titulares | Alta | Alto | Consultar formalmente |

## 4. Matriz de responsabilidades (RACI) — Fase 1 e transição para Fase 2

| Atividade | Patrocinador | Product Owner | Architect | Jurídico (STK-007) | DPO (STK-021) | Resp. técnico | Cliente-piloto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovar o Product Charter | A | R | C | C | C | C | I |
| Definir escopo do MVP | A | R | C | I | I | C | C |
| Validar vigência e aplicabilidade normativa | I | C | I | R/A | I | C | I |
| Determinar natureza jurídica de norma técnica | I | I | I | R/A | I | C | I |
| Validar bases legais da LGPD e retenção | I | C | I | C | R/A | I | I |
| Definir nível exigido de manifestação de vontade (OQ-006) | I | C | C | R/A | C | C | C |
| Validar periodicidades e parâmetros técnicos | I | C | C | C | I | R/A | C |
| Aprovar decisões arquiteturais | I | C | R/A | I | I | I | I |
| Fornecer processo operacional real | I | C | I | I | I | C | R |
| Aprovar avanço para a Fase 2 | A | R | C | C | C | C | I |

Legenda: R = Responsável pela execução; A = Autoridade final; C = Consultado; I = Informado.

## 5. Estratégia de comunicação

| Público | Artefato principal | Formato | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador e diretoria | Charter, Roadmap, Risk Register | Word / Power BI | Por marco de fase |
| Product Owner | Capabilities Map, MVP, RTM | Word / Excel | Contínua |
| Engenharia e agentes | /docs em Markdown, ADRs, RTM | Git | Contínua (a partir da Fase 10) |
| Jurídico (STK-007) | Matriz regulatória, questões jurídicas | Excel / Word | Por demanda e por fase |
| DPO (STK-021) | Inventário de dados, matriz de retenção, questões de privacidade | Excel / Word | Por demanda e por fase |
| Responsável técnico | Regras de manutenção, parâmetros, checklists | Word / sessões técnicas | Por fase |
| Clima Zero Climatização (tenant-piloto) | Processos, documentos, formulários, regras de campo, escopo, MVP e protótipos | Word / sessões de validação | Por fase |

## 6. Lacunas de stakeholder identificadas

| ID | Lacuna | Impacto |
| --- | --- | --- |
| GAP-001 | ENCERRADO — Patrocinador nomeado: Alan Maciel Lima, CEO e especialista da Services.NET | Encerrado em 22/09/2026; OQ-002 respondida/encerrada |
| GAP-002 | ENCERRADO — Product Owner institucional definido: Services.NET | Encerrado em 22/09/2026; OQ-003 respondida/encerrada. Representante operacional a designar quando necessário |
| GAP-003 | ENCERRADO quanto à identidade — tenant-piloto definido: Clima Zero Climatização | OQ-010 respondida/encerrada; interlocutores, disponibilidade e agenda tratados separadamente em OQ-022/DEP-004 |
| GAP-004 | Responsável técnico não identificado | Regras de manutenção sem validação profissional |
| GAP-005 | Autoridade jurídica/regulatória (STK-007) não identificada | Vigência, aplicabilidade e valor probatório sem interlocutor |
| GAP-006 | DPO/Encarregado (STK-021) não identificado | LGPD sem interlocutor formal |