# DOC-007 — MVP Definition

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-007 |
| Versão | v0.2 — APPROVED |
| Versão anterior | 0.1 DRAFT |
| Data | 22/09/2026 |
| Origem das alterações | Services.NET Phase 1 Audit — Approved; Services.NET segunda revisão formal da Fase 1 v0.2 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | APPROVED WITH OPEN ACTIONS — Fase 1 v0.2 aprovada formalmente pela Services.NET em 22/09/2026. A Fase 2 não foi iniciada. |
| Dependência crítica | Interlocutores, disponibilidade e agenda operacional da Clima Zero Climatização (OQ-022 / DEP-004); ADRs estruturantes antes de implementação |

Alterações nesta versão: CAP-033 incluída no MVP apenas como capacidade estrutural; AC-MVP-03 reescrito para admitir tipos de OS; AC-MVP-08 reescrito para não exigir endpoint artificial; NFR-MVP-01 reescrito sem prescrição física de TenantId; assinatura removida da lista de hipóteses e mantida como "A validar"; total de capacidades do MVP explicitado (50, coerente com DOC-006).

## 1. Hipótese de MVP

O MVP é definido como o menor conjunto coerente de capacidades que permite ao cliente-piloto operar integralmente o ciclo real, do cadastro do cliente da prestadora à comprovação documental da manutenção executada, sem recorrer a planilhas paralelas para o fluxo principal.

Formulação de teste: *se o tenant-piloto substituir sua rotina atual pela plataforma durante um ciclo completo de manutenção preventiva e conseguir emitir o PMOC e os relatórios de execução com evidência vinculada, o MVP cumpriu seu propósito.*

## 2. Fluxo mínimo ponta a ponta (Golden Path)

- Administrador configura tenant, usuários e papéis.

- Back-office cadastra cliente da prestadora, unidade e ambientes.

- Back-office cadastra sistemas HVAC e equipamentos (manual ou importação).

- Responsável técnico define o plano de manutenção com base em regras parametrizadas.

- Sistema gera cronograma a partir das periodicidades do plano.

- Gestor gera OS e aloca técnico.

- Técnico executa a OS em campo pelo navegador, cumprindo os requisitos de execução definidos para o tipo de OS: checklist quando requerido, medições, evidências e observações.

- Técnico conclui a OS; sistema registra trilha de auditoria.

- Não conformidade detectada gera registro e ação corretiva com responsável e prazo.

- Sistema emite PMOC versionado e relatórios de execução e de aderência.

- Gestor acompanha pendências e comprova o serviço ao cliente da prestadora.

## 3. Escopo funcional do MVP

50 capacidades, coerente com a consolidação de DOC-006 §4.

| Bloco | Capacidades incluídas | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Identidade e tenancy | CAP-001 a CAP-006 | 6 |
| Estrutura comercial | CAP-010, CAP-011, CAP-012 | 3 |
| Inventário | CAP-020, CAP-021, CAP-022, CAP-024, CAP-027 | 5 |
| Conformidade e plano | CAP-030, CAP-031, CAP-032, CAP-033 (estrutural), CAP-034, CAP-036, CAP-037 | 7 |
| Programação e OS | CAP-040 a CAP-046 | 7 |
| Execução em campo | CAP-050, CAP-051, CAP-052, CAP-053 | 4 |
| Não conformidade | CAP-060 a CAP-063 | 4 |
| Documentos | CAP-070 a CAP-073 | 4 |
| Relatórios | CAP-080, CAP-081, CAP-082, CAP-084 | 4 |
| Auditoria | CAP-090, CAP-091, CAP-092 | 3 |
| Plataforma | CAP-100, CAP-101, CAP-104 | 3 |
| Total |  | 50 |

### 3.1 Ressalva obrigatória sobre conformidade no MVP

As capacidades CAP-030 a CAP-034 entram no MVP como capacidade estrutural: o sistema é capaz de cadastrar normas, requisitos, regras, parâmetros, unidades, faixas de referência, versões, fontes e vigências, e de associá-los entre si.

O conteúdo regulatório concreto — valores oficiais, limites, faixas aplicáveis, periodicidades obrigatórias e critérios de aplicabilidade — não integra o MVP e não será carregado sem:

- validação jurídica (STK-007);

- validação técnica por responsável técnico habilitado (STK-012);

- confirmação da fonte normativa e de sua vigência.

Esta separação preserva o critério de MVP do DOC-001 §28, item 4: nenhuma capacidade do MVP depende de decisão jurídica pendente, porque a decisão pendente recai sobre o dado, não sobre o software.

## 4. Explicitamente fora do MVP

| Item | Classe | Razão |
| --- | --- | --- |
| Aplicativo móvel nativo e modo offline | Pós-MVP | Custo e complexidade; Web cobre o piloto (ASM-004) |
| Portal do cliente final | Pós-MVP | Não bloqueia operação |
| Painéis analíticos e Power BI operacional | Pós-MVP | Requer histórico acumulado |
| Componentes de equipamento (CAP-023) | Pós-MVP | Equipamento é suficiente para o piloto (ASM-010, a validar) |
| Mecanismo de manifestação de vontade / assinatura (CAP-054) | A validar | Nenhum nível presumido — depende de OQ-006 |
| Geolocalização (CAP-058) | A validar | Depende de base legal validada pelo DPO |
| Contrato e escopo contratual (CAP-013, CAP-014) | A validar | Depende do modelo comercial do piloto |
| Regras de aplicabilidade (CAP-035) | Pós-MVP | Depende da distinção Regra A / Regra B validada |
| Webhooks, ERP, IoT, IA | Futuro | Sem demanda comprovada no piloto |
| SSO corporativo | Futuro | Sem demanda comprovada |
| Carga de valores regulatórios concretos | A validar | Ver §3.1 e OOS-015 |

## 5. Requisitos não funcionais mínimos do MVP

| ID | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| NFR-MVP-01 | Todo recurso de negócio possui pertencimento inequívoco a um tenant, e toda operação resolve e autoriza o escopo do tenant no servidor. O mecanismo físico de isolamento é decisão do ADR-001 e não está prescrito aqui |
| NFR-MVP-02 | HTTPS obrigatório; sem transporte em texto claro |
| NFR-MVP-03 | MFA disponível e exigido para perfis administrativos |
| NFR-MVP-04 | Trilha de auditoria de negócio em todas as operações de escrita relevantes |
| NFR-MVP-05 | Logs estruturados com correlation ID |
| NFR-MVP-06 | Backup automatizado com restore testado antes do go-live |
| NFR-MVP-07 | API documentada em OpenAPI e versionada |
| NFR-MVP-08 | Evidências servidas por acesso controlado e temporário |
| NFR-MVP-09 | Migrações de banco versionadas e reprodutíveis |
| NFR-MVP-10 | Ambientes DEV/HML/PRD segregados |

## 6. Critérios de aceite do MVP

| ID | Critério de aceite | Verificação |
| --- | --- | --- |
| AC-MVP-01 | O Golden Path §2 é executável integralmente por usuários do piloto | Teste de aceitação assistido |
| AC-MVP-02 | PMOC emitido reflete fielmente o inventário e o plano vigentes na data da emissão, e o estado de referência utilizado é determinável (PP-13) | Comparação documento × base + verificação do estado de referência |
| AC-MVP-03 | Toda OS concluída satisfaz os requisitos obrigatórios de execução definidos para o seu tipo e para o template aplicável, incluindo checklist quando requerido, e possui trilha completa | Consulta à trilha de auditoria e à definição do tipo de OS |
| AC-MVP-04 | Evidência anexada é recuperável e vinculada a ativo e OS | Inspeção de vínculo |
| AC-MVP-05 | Usuário de um tenant não acessa dado de outro tenant sob nenhuma rota | Teste de autorização negativa |
| AC-MVP-06 | Usuário sem permissão recebe negação no servidor, não apenas ocultação na interface | Teste de autorização por API |
| AC-MVP-07 | Restore de backup recompõe a base em ambiente de teste | Exercício de restore documentado |
| AC-MVP-08 | Toda operação de negócio ou operação server-side exposta pela interface possui contrato de API documentado e versionado quando aplicável. Comportamento estritamente local da interface não exige endpoint | Conferência contra o OpenAPI, com inventário das operações de negócio |
| AC-MVP-09 | Requisitos do MVP estão rastreados na RTM até teste e evidência de aceite | Auditoria da RTM |
| AC-MVP-10 | Nenhum requisito regulatório, periodicidade ou parâmetro está codificado na aplicação; todos residem em dados versionados | Revisão de código e de dados |
| AC-MVP-11 | Nenhum valor regulatório não validado foi carregado na base de conformidade | Conferência da base contra registro de validação |

## 7. Riscos específicos do MVP

| ID | Risco | Mitigação proposta |
| --- | --- | --- |
| RSK-MVP-01 | Inventário inicial do piloto incompleto inviabiliza o plano | Importação assistida e fase de carga antes do go-live |
| RSK-MVP-02 | Conectividade no campo inferior ao assumido | Medir em campo na Fase 2; antecipar PWA se necessário |
| RSK-MVP-03 | Indefinição regulatória altera parâmetros de medição | Compliance as Data isola o impacto ao dado; conteúdo não carregado sem validação |
| RSK-MVP-04 | Expectativa do piloto maior que o escopo acordado | Escopo assinado e gestão formal de mudança |
| RSK-MVP-05 | Modelo de multi-tenancy escolhido tardiamente afeta cronograma | ADR-001 priorizado no início da Fase 5 |
| RSK-MVP-06 | Nível de manifestação de vontade definido tardiamente exige retrabalho na OS | Manter CAP-054 fora do MVP até resposta de OQ-006 |

## 8. O que o MVP não prova

- Escalabilidade multi-tenant sob carga real de múltiplos tenants.

- Viabilidade de operação offline.

- Aderência a jurisdições fora do Brasil.

- Conformidade jurídica formal, que depende de validação externa.

- Adequação probatória dos documentos emitidos perante fiscalização, enquanto OQ-006 estiver aberta.

## 9. Critério de encerramento do MVP

O MVP é considerado concluído quando os critérios AC-MVP-01 a AC-MVP-11 forem verificados, o piloto operar um ciclo completo de manutenção preventiva na plataforma e as pendências abertas estiverem classificadas e priorizadas para a onda seguinte.