# DOC-003 — Project Scope

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-003 |
| Versão | 0.1 (DRAFT) |
| Data | 22/09/2026 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | Aguardando revisão formal |
| Escopo deste documento | Delimitação do produto e do trabalho da Fase 1 |

## 1. Objetivo

Delimitar o que está dentro e fora do produto nesta etapa de concepção, estabelecer a classificação de fronteira (Scope Boundary) aplicada a todas as capacidades e explicitar o escopo do trabalho documental em curso.

## 2. Classificação de fronteira (Scope Boundary)

| Classe | Significado | Critério de entrada |
| --- | --- | --- |
| MVP | Necessário para operação real do cliente-piloto | Atende os cinco critérios de MVP do DOC-001 §28 |
| Pós-MVP | Planejado para as ondas seguintes | Valor confirmado, mas não bloqueante para operar |
| Futuro | Direcional, sem compromisso de data | Depende de maturidade, dados ou plataforma adicional |
| Fora de escopo atual | Explicitamente não será feito nesta etapa | Excluído para proteger foco e prazo |
| A validar | Depende de informação, decisão jurídica ou confirmação do cliente | Registrado como questão aberta |

## 3. Escopo do produto — dentro (visão macro)

- Gestão de tenant, usuários, papéis e permissões.

- Cadastro de clientes da prestadora, unidades, ambientes.

- Inventário de sistemas de climatização, equipamentos e componentes.

- Planos de manutenção com atividades, periodicidades e responsáveis.

- Documento PMOC versionado, gerado a partir do inventário e do plano.

- Cronograma de manutenção e sua execução.

- Ordens de serviço, checklists, medições e evidências.

- Não conformidades e ações corretivas.

- Repositório documental vinculado às entidades de domínio.

- Relatórios operacionais e de conformidade.

- Trilha de auditoria de negócio.

- Núcleo de Compliance as Data.

## 4. Escopo do produto — fora (nesta etapa)

| ID | Item fora de escopo | Classificação | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| OOS-001 | Aplicativos móveis nativos | Pós-MVP | Arquitetura deve permanecer compatível |
| OOS-002 | Operação offline e sincronização | Pós-MVP | Contratos preparados desde já |
| OOS-003 | Financeiro, faturamento e cobrança | Fora de escopo atual | Possível integração futura |
| OOS-004 | Estoque, compras e logística de peças | Futuro | — |
| OOS-005 | Integração com ERPs de terceiros | Futuro | — |
| OOS-006 | Sensores, IoT e telemetria | Futuro | Modelo de medição deve ser extensível |
| OOS-007 | Manutenção preditiva e analytics avançado | Futuro | Depende de massa de dados |
| OOS-008 | Recursos de IA no produto | Futuro | — |
| OOS-009 | Portal completo do cliente final | Pós-MVP | Consulta limitada pode ser antecipada (a validar) |
| OOS-010 | Assinatura com validade ICP-Brasil | A validar | Assinatura simples em tela é a hipótese do MVP |
| OOS-011 | Emissão de documentos fiscais | Fora de escopo atual | — |
| OOS-012 | Múltiplos idiomas e jurisdições | Futuro | Modelo regulatório não deve impedir |
| OOS-013 | Marketplace/instalação por autoatendimento | Fora de escopo atual | Provisionamento assistido no MVP |
| OOS-014 | Geolocalização de técnicos | A validar | Só com justificativa e base legal validada |

## 5. Escopo do trabalho da Fase 1

Incluído: DOC-001 a DOC-008, XLS-001 a XLS-005, DIA-001 e PHASE-01-REVIEW.md.

Não incluído na Fase 1: levantamento detalhado de requisitos do PMOC; modelo de domínio detalhado; BPMN; ADRs; modelagem de banco; especificação de API; UX detalhada; infraestrutura; especificação para agentes; qualquer implementação de código.

## 6. Fronteiras de sistema

| Fronteira | Dentro | Fora |
| --- | --- | --- |
| Identidade | Autenticação e autorização da plataforma | Diretórios corporativos dos clientes (integração futura) |
| Dados de ativos | Cadastro e histórico mantidos na plataforma | Sistemas proprietários de fabricantes |
| Evidências | Armazenamento e vínculo | Edição/tratamento de imagem |
| Conformidade | Representação de requisitos como dado | Interpretação jurídica da norma |
| Relatórios | Geração operacional e de conformidade | Consolidação corporativa em BI do cliente |
| Faturamento | Insumos operacionais (horas, OS executadas) | Processo financeiro |

## 7. Premissas de escopo

- O cliente-piloto atua exclusivamente no Brasil (ASM-005).

- O MVP atende um único tenant em produção inicialmente, sem impedir multi-tenancy (ASM-007).

- A prestadora possui responsável técnico habilitado; a plataforma registra, mas não substitui, essa responsabilidade (ASM-008).

## 8. Exclusões de responsabilidade

A plataforma não emite parecer técnico, não substitui responsável técnico legalmente habilitado, não certifica conformidade e não interpreta legislação. Ela registra, organiza, versiona e comprova informação fornecida por profissionais responsáveis.

## 9. Gestão de mudança de escopo

- Solicitação registrada com justificativa e origem.

- Avaliação de impacto em prazo, risco, arquitetura e conformidade.

- Classificação segundo a tabela de fronteira.

- Decisão registrada no Decision Log (XLS-004); se estruturante, ADR.

- Atualização de DOC-003, DOC-006, DOC-007 e RTM (XLS-005).

## 10. Critérios de aceite do escopo (Fase 1)

| ID | Critério |
| --- | --- |
| AC-SCOPE-01 | Toda capacidade do DOC-006 possui exatamente uma classificação de fronteira |
| AC-SCOPE-02 | Todo item fora de escopo possui ID e justificativa |
| AC-SCOPE-03 | Nenhum item classificado como MVP depende de decisão jurídica pendente |
| AC-SCOPE-04 | Itens "A validar" possuem questão aberta correspondente em XLS-003 |