# DOC-004 — Stakeholder Map

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-004 |
| Versão | 0.1 (DRAFT) |
| Data | 22/09/2026 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | Aguardando revisão formal |
| Observação | Nomes de pessoas não são atribuídos: os papéis ainda não foram informados pela Services.NET (OQ-002, OQ-003) |

## 1. Categorias de stakeholders

| Categoria | Descrição |
| --- | --- |
| Internos Services.NET | Patrocínio, produto, engenharia, operação, segurança |
| Cliente-piloto (tenant) | Empresa prestadora de climatização que usará a plataforma |
| Clientes do tenant | Organizações contratantes dos serviços de climatização |
| Regulatórios e profissionais | Autoridades sanitárias, conselhos profissionais, responsável técnico |
| Fornecedores e plataformas | Nuvem, identidade, storage, comunicação |
| Agentes de desenvolvimento | Opus, Claude Code, GPT Codex |

## 2. Mapa de stakeholders

| ID | Stakeholder | Papel no projeto | Principal interesse | Influência | Impacto | Envolvimento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-001 | Patrocinador Services.NET | Autoriza investimento e marcos | Retorno, prazo, viabilidade | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-002 | Product Owner | Prioriza escopo e aceita entregas | Valor entregue | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-003 | Principal Architect | Decide arquitetura via ADR | Sustentabilidade técnica | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-004 | Equipe de engenharia | Implementa e testa | Clareza de requisitos | Média | Alto | Manter informado e envolvido |
| STK-005 | Segurança da informação | Define e valida controles | Risco e conformidade | Alta | Alto | Consultar formalmente |
| STK-006 | Operação / SRE Services.NET | Opera a plataforma | Disponibilidade e observabilidade | Média | Alto | Envolver na Fase 9 |
| STK-007 | Jurídico / DPO | Valida LGPD e vigência normativa | Conformidade legal | Alta | Alto | Consultar formalmente |
| STK-008 | Comercial / pré-vendas | Posiciona o produto | Diferenciação e roadmap | Média | Médio | Manter informado |
| STK-009 | Suporte ao cliente | Atende tenants | Diagnóstico e usabilidade | Baixa | Médio | Envolver na Fase 8/14 |
| STK-010 | Diretoria do tenant-piloto | Decide adoção e contrato | Produtividade e risco | Alta | Alto | Gerir de perto |
| STK-011 | Gestor de operações do tenant | Usuário-chave diário | Planejamento e controle | Alta | Alto | Fonte primária de requisitos |
| STK-012 | Responsável técnico do tenant | Assume responsabilidade técnica | Defensabilidade técnica | Alta | Alto | Fonte primária de regras |
| STK-013 | Técnico de campo | Usuário operacional | Rapidez e simplicidade | Baixa | Alto | Observação e testes de usabilidade |
| STK-014 | Back-office do tenant | Cadastros e documentos | Consistência de dados | Média | Médio | Envolver na Fase 2 |
| STK-015 | Cliente final (contratante) | Beneficiário do serviço | Transparência e comprovação | Baixa | Médio | Informar; portal Pós-MVP |
| STK-016 | Autoridade sanitária / fiscalização | Fiscaliza conformidade | Evidência e documentação | Alta (externa) | Alto | Monitorar exigências |
| STK-017 | Conselho profissional competente | Regula exercício profissional | Habilitação e responsabilidade | Média (externa) | Médio | Monitorar |
| STK-018 | ABNT | Publica normas técnicas | Uso legítimo das normas | Baixa | Médio | Aquisição legítima |
| STK-019 | Provedor de nuvem/storage | Sustenta a operação | Contrato e SLA | Baixa | Alto | Gerir contratualmente |
| STK-020 | Agentes de desenvolvimento | Implementam e revisam | Especificação não ambígua | Baixa | Alto | Governar por ADR e DoR/DoD |

## 3. Matriz de responsabilidades (RACI) — Fase 1 e transição para Fase 2

| Atividade | Patrocinador | Product Owner | Architect | Jurídico/DPO | Resp. técnico | Cliente-piloto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovar o Product Charter | A | R | C | C | C | I |
| Definir escopo do MVP | A | R | C | I | C | C |
| Validar vigência regulatória | I | C | I | R/A | C | I |
| Validar periodicidades e parâmetros técnicos | I | C | C | I | R/A | C |
| Aprovar decisões arquiteturais | I | C | R/A | I | I | I |
| Fornecer processo operacional real | I | C | I | I | C | R |
| Aprovar avanço para a Fase 2 | A | R | C | C | C | I |

Legenda: R = Responsável pela execução; A = Autoridade final; C = Consultado; I = Informado.

## 4. Estratégia de comunicação

| Público | Artefato principal | Formato | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador e diretoria | Charter, Roadmap, Risk Register | Word / Power BI | Por marco de fase |
| Product Owner | Capabilities Map, MVP, RTM | Word / Excel | Contínua |
| Engenharia e agentes | /docs em Markdown, ADRs, RTM | Git | Contínua |
| Jurídico e responsável técnico | Matriz regulatória, questões abertas | Excel / Word | Por demanda e por fase |
| Cliente-piloto | Escopo, MVP, protótipos | Word / sessões de validação | Por fase |

## 5. Lacunas de stakeholder identificadas

| ID | Lacuna | Impacto |
| --- | --- | --- |
| GAP-001 | Patrocinador não nomeado | Autoridade de aprovação indefinida |
| GAP-002 | Product Owner não designado | Priorização sem dono |
| GAP-003 | Cliente-piloto não confirmado formalmente | Requisitos da Fase 2 sem fonte primária |
| GAP-004 | Responsável técnico não identificado | Regras de manutenção sem validação profissional |
| GAP-005 | Encarregado de dados (DPO) não identificado | LGPD sem interlocutor formal |