# DOC-007 — MVP Definition

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-007 |
| Versão | 0.1 (DRAFT) |
| Data | 22/09/2026 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | Aguardando revisão formal |
| Dependência crítica | Confirmação do cliente-piloto (OQ-010) |

## 1. Hipótese de MVP

O MVP é definido como o menor conjunto coerente de capacidades que permite ao cliente-piloto operar integralmente o ciclo real, do cadastro do cliente à comprovação documental da manutenção executada, sem recorrer a planilhas paralelas para o fluxo principal.

Formulação de teste: *se o tenant-piloto substituir sua rotina atual pela plataforma durante um ciclo completo de manutenção preventiva e conseguir emitir o PMOC e os relatórios de execução com evidência vinculada, o MVP cumpriu seu propósito.*

## 2. Fluxo mínimo ponta a ponta (Golden Path)

- Administrador configura tenant, usuários e papéis.

- Back-office cadastra cliente, unidade e ambientes.

- Back-office cadastra sistemas e equipamentos (manual ou importação).

- Responsável técnico define o plano de manutenção com base em regras parametrizadas.

- Sistema gera cronograma a partir das periodicidades do plano.

- Gestor gera ordens de serviço e aloca técnico.

- Técnico executa a OS em campo pelo navegador: checklist, medições, evidências, observações.

- Técnico conclui a OS; sistema registra trilha de auditoria.

- Não conformidade detectada gera registro e ação corretiva com responsável e prazo.

- Sistema emite PMOC versionado e relatórios de execução e de aderência.

- Gestor acompanha pendências e comprova o serviço ao cliente final.

## 3. Escopo funcional do MVP

| Bloco | Capacidades incluídas (DOC-006) |
| --- | --- |
| Identidade e tenancy | CAP-001 a CAP-006 |
| Estrutura comercial | CAP-010, CAP-011, CAP-012 |
| Inventário | CAP-020, CAP-021, CAP-022, CAP-024, CAP-027 |
| Conformidade e plano | CAP-030 a CAP-034, CAP-036, CAP-037 |
| Programação e OS | CAP-040 a CAP-046 |
| Execução em campo | CAP-050, CAP-051, CAP-052, CAP-053 |
| Não conformidade | CAP-060 a CAP-063 |
| Documentos | CAP-070 a CAP-073 |
| Relatórios | CAP-080, CAP-081, CAP-082, CAP-084 |
| Auditoria | CAP-090, CAP-091, CAP-092 |
| Plataforma | CAP-100, CAP-101, CAP-104 |

## 4. Explicitamente fora do MVP

| Item | Classe | Razão |
| --- | --- | --- |
| Aplicativo móvel nativo e modo offline | Pós-MVP | Custo e complexidade; Web cobre o piloto (ASM-004) |
| Portal do cliente final | Pós-MVP | Não bloqueia operação |
| Painéis analíticos e Power BI operacional | Pós-MVP | Requer histórico acumulado |
| Componentes de equipamento (nível 4 de granularidade) | Pós-MVP | Equipamento é suficiente para o piloto (a validar) |
| Assinatura em tela e geolocalização | A validar | Depende de parecer jurídico e de necessidade real |
| Contrato e escopo contratual formalizado | A validar | Depende do modelo comercial do piloto |
| Webhooks, ERP, IoT, IA | Futuro | Sem demanda comprovada no piloto |
| SSO corporativo | Futuro | Sem demanda comprovada |

## 5. Requisitos não funcionais mínimos do MVP

| ID | Requisito mínimo |
| --- | --- |
| NFR-MVP-01 | Isolamento de tenant verificado no servidor em toda operação |
| NFR-MVP-02 | HTTPS obrigatório; sem transporte em texto claro |
| NFR-MVP-03 | MFA disponível e exigido para perfis administrativos |
| NFR-MVP-04 | Trilha de auditoria de negócio em todas as operações de escrita relevantes |
| NFR-MVP-05 | Logs estruturados com correlation ID |
| NFR-MVP-06 | Backup automatizado com restore testado antes do go-live |
| NFR-MVP-07 | API documentada em OpenAPI e versionada |
| NFR-MVP-08 | Evidências servidas por acesso controlado e temporário |
| NFR-MVP-09 | Migrações de banco versionadas e reprodutíveis |
| NFR-MVP-10 | Ambientes DEV/HML/PRD segregados |

## 6. Critérios de aceite do MVP

| ID | Critério de aceite | Verificação |
| --- | --- | --- |
| AC-MVP-01 | O Golden Path §2 é executável integralmente por usuários do piloto | Teste de aceitação assistido |
| AC-MVP-02 | PMOC emitido reflete fielmente inventário e plano vigentes na data | Comparação documento × base |
| AC-MVP-03 | Toda OS concluída possui checklist respondido e trilha completa | Consulta à trilha de auditoria |
| AC-MVP-04 | Evidência anexada é recuperável e vinculada a ativo e OS | Inspeção de vínculo |
| AC-MVP-05 | Usuário de um tenant não acessa dado de outro tenant | Teste de autorização negativa |
| AC-MVP-06 | Usuário sem permissão recebe negação no servidor, não apenas ocultação na UI | Teste de autorização por API |
| AC-MVP-07 | Restore de backup recompõe a base em ambiente de teste | Exercício de restore documentado |
| AC-MVP-08 | Toda funcionalidade da UI existe como operação de API documentada | Conferência contra OpenAPI |
| AC-MVP-09 | Requisitos do MVP estão rastreados na RTM até teste e evidência de aceite | Auditoria da RTM |
| AC-MVP-10 | Nenhuma regra de periodicidade ou parâmetro está codificada na aplicação | Revisão de código e de dados |

## 7. Riscos específicos do MVP

| ID | Risco | Mitigação proposta |
| --- | --- | --- |
| RSK-MVP-01 | Inventário inicial do piloto incompleto inviabiliza o plano | Importação assistida e fase de carga antes do go-live |
| RSK-MVP-02 | Conectividade no campo inferior ao assumido | Medir em campo na Fase 2; antecipar PWA se necessário |
| RSK-MVP-03 | Indefinição regulatória altera parâmetros de medição | Compliance as Data isola o impacto a dados |
| RSK-MVP-04 | Expectativa do piloto maior que o escopo acordado | Escopo assinado e gestão formal de mudança |
| RSK-MVP-05 | Modelo de multi-tenancy escolhido tardiamente afeta cronograma | ADR-001 priorizado no início da Fase 5 |

## 8. O que o MVP não prova

- Escalabilidade multi-tenant sob carga real de múltiplos tenants.

- Viabilidade de operação offline.

- Aderência a jurisdições fora do Brasil.

- Conformidade jurídica formal, que depende de validação externa.

## 9. Critério de encerramento do MVP

O MVP é considerado concluído quando todos os critérios AC-MVP-01 a AC-MVP-10 forem verificados, o piloto operar um ciclo completo de manutenção preventiva na plataforma e as pendências abertas estiverem classificadas e priorizadas para a onda seguinte.