# DOC-008 — Product Roadmap (visão macro)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-008 |
| Versão | 0.1 (DRAFT) |
| Data | 22/09/2026 |
| Fase | Fase 1 |
| Status | Aguardando revisão formal |
| Natureza | Roadmap por ondas de valor, sem datas. Datas dependem de equipe, orçamento e prazo ainda não informados (OQ-007) |

## 1. Princípio do roadmap

O roadmap é orientado a resultados e maturidade, não a calendário. Cada onda possui objetivo, critério de entrada e critério de saída. Nenhuma onda inicia sem que a anterior tenha seus critérios de saída verificados.

## 2. Visão macro das ondas

| Onda | Nome | Objetivo central | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | Concepção e Arquitetura | Documentação das Fases 1 a 10 e ADRs estruturantes | Em curso (Fase 1) |
| W1 | MVP Web | Ciclo operacional completo e raso, com auditoria e PMOC | Planejada |
| W2 | Consolidação Operacional | Indicadores, produtividade, qualidade de dados | Planejada |
| W3 | Mobilidade e Campo | PWA, offline, QR Code, captura assistida | Planejada |
| W4 | Conformidade Ampliada | Cobertura regulatória e avaliação automática de conformidade | Planejada |
| W5 | Ecossistema | Portal do cliente, integrações, webhooks, exportação BI | Planejada |
| W6 | Inteligência Operacional | Telemetria, analytics, preditivo, recursos assistidos por IA | Direcional |

## 3. Detalhamento das ondas

### W0 — Concepção e Arquitetura

Objetivo: produzir a base documental que permite implementação por engenheiros humanos e agentes.

Conteúdo: Fases 1 a 10 do Master Specification; ADR-001 (multi-tenancy), ADR-002 (identificadores), ADR-003 (stack back-end), ADR-004 (front-end), ADR-005 (armazenamento de evidências), ADR-006 (modelo de auditoria).

Critério de saída: artefatos aprovados, ADRs estruturantes decididos, Definition of Ready aplicável ao backlog inicial.

### W1 — MVP Web

Objetivo: operar o ciclo real do cliente-piloto pelo navegador.

Conteúdo: capacidades listadas em DOC-007 §3.

Critério de entrada: W0 aprovado; ADR-001 e ADR-002 decididos; cliente-piloto confirmado.

Critério de saída: AC-MVP-01 a AC-MVP-10 verificados; piloto em operação real.

### W2 — Consolidação Operacional

Objetivo: transformar dado operacional em gestão.

Conteúdo: painel operacional (CAP-083), análise de reincidência (CAP-064), componentes de equipamento (CAP-023), movimentação de ativos (CAP-025), notificações ampliadas (CAP-102), política de retenção (CAP-093), exportação do tenant (CAP-094).

Critério de entrada: volume de dados suficiente do piloto.

Critério de saída: indicadores usados na rotina de gestão do tenant.

### W3 — Mobilidade e Campo

Objetivo: capturar o dado na origem, mesmo sem conectividade.

Conteúdo: PWA, execução offline com sincronização (CAP-056), QR Code (CAP-026, CAP-057), avaliação de assinatura (CAP-054) e geolocalização (CAP-058) conforme parecer jurídico.

Critério de entrada: contratos idempotentes, identificadores cliente-geradores e resolução de conflito definidos em ADR.

Critério de saída: execução completa de OS offline com sincronização sem perda ou duplicidade.

### W4 — Conformidade Ampliada

Objetivo: ampliar a cobertura de Compliance as Data e automatizar verificação.

Conteúdo: regras de aplicabilidade (CAP-035), avaliação automática de conformidade do plano (CAP-038), verificação de integridade de evidência (CAP-075), suporte a solicitações de titular (CAP-095).

Critério de entrada: referencial regulatório validado juridicamente.

Critério de saída: mudança normativa absorvida por dado versionado, sem alteração de código.

### W5 — Ecossistema

Objetivo: abrir a plataforma para clientes finais e sistemas terceiros.

Conteúdo: portal do cliente final (CAP-008, CAP-074), webhooks (CAP-103), exportação para BI (CAP-085), integrações ERP (CAP-105), SSO corporativo (CAP-007).

Critério de entrada: API estável, versionada e com política de compatibilidade em vigor.

Critério de saída: ao menos uma integração externa em produção.

### W6 — Inteligência Operacional

Objetivo: antecipar falha e otimizar operação.

Conteúdo: ingestão de telemetria (CAP-106), analytics, manutenção preditiva (CAP-086), automações e recursos assistidos por IA.

Critério de entrada: massa de dados histórica representativa e qualidade de dados comprovada.

Critério de saída: a definir.

## 4. Dependências entre ondas

| Dependência | Descrição |
| --- | --- |
| W1 → W0 | Nenhum código antes de ADRs estruturantes decididos |
| W3 → W1 | Offline exige modelo de dados e API estáveis |
| W4 → externo | Depende de validação jurídica e de responsável técnico |
| W5 → W1/W2 | Exposição externa exige contrato estável e dados confiáveis |
| W6 → W2/W3 | Preditivo exige histórico capturado na origem |

## 5. Marcos de governança

| Marco | Evento | Aprovação |
| --- | --- | --- |
| M1 | Fase 1 aprovada | Patrocinador e Product Owner |
| M2 | ADRs estruturantes decididos | Principal Architect |
| M3 | Definition of Ready atingida para o backlog do MVP | Product Owner |
| M4 | Go-live do piloto | Patrocinador, PO, Segurança |
| M5 | Encerramento formal do MVP | Patrocinador e PO |
| M6 | Decisão de comercialização e nome do produto | Patrocinador |

## 6. Itens deliberadamente não agendados

Nome comercial definitivo; modelo de precificação; expansão para outros domínios regulatórios; internacionalização; certificações formais de segurança. Todos permanecem em aberto até decisão do patrocinador.