# DOC-001 — PMOC Software — Product Charter

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-001 |
| Documento | PMOC Software — Product Charter |
| Projeto de engenharia | PMOC Software |
| Versão | 0.2 DRAFT |
| Versão anterior | 0.1 DRAFT (baseline histórica, preservada) |
| Data desta revisão | 22/09/2026 |
| Origem das alterações | Services.NET Phase 1 Audit — Approved |
| Fase | Fase 1 — Product Charter e Escopo |
| Organização responsável | Services.NET |
| Autor | Opus (agente de análise, arquitetura e documentação) |
| Status | Aguardando segunda revisão formal da Services.NET |
| Documento pai | PMOC Software — Product & Engineering Master Specification |

Aviso de natureza do documento. Este Charter consolida a intenção de produto conhecida nesta data. Itens não confirmados pela Services.NET ou pelo cliente-piloto estão registrados explicitamente como hipótese (ASM-###) ou questão aberta (OQ-###) e não constituem requisito aprovado. A aceitação da auditoria da Fase 1 pela Services.NET não converte as decisões propostas (DEC-001 a DEC-010) em decisões definitivas.

## 1. Identificação do projeto

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |
| Nome do projeto de engenharia | PMOC Software |
| Nome comercial do produto | Não definido. Não será arbitrado nesta fase (ver OQ-001) |
| Descrição conceitual | Plataforma de Gestão de Manutenção, Ativos e Conformidade para Sistemas de Climatização |
| Domínio regulatório inicial | PMOC — Plano de Manutenção, Operação e Controle (Brasil) |
| Modelo de entrega | SaaS multi-tenant, Web First, API First |
| Fase atual | Concepção — Fase 1 de 10 |

## 2. Patrocinador

O patrocínio executivo do projeto é atribuído à Services.NET. A pessoa física ou papel formal que exerce o patrocínio (Sponsor), com autoridade sobre orçamento, priorização e aprovação de marcos, ainda não foi informado e deve ser preenchido antes do encerramento da Fase 1 (OQ-002).

## 3. Proprietário do produto

O papel de Product Owner — responsável por priorização de backlog, aceite funcional e decisão de escopo — ainda não foi designado (OQ-003). Enquanto não designado, decisões de escopo permanecem pendentes e são registradas no Decision Log (XLS-004) com status Proposta.

## 4. Organização responsável

A Services.NET atua no desenvolvimento, implantação, gerenciamento e modernização de soluções de tecnologia. Neste projeto, a Services.NET é simultaneamente:

- fornecedora da engenharia de software;

- operadora da plataforma SaaS (hipótese ASM-002, a confirmar quanto a responsabilidade de operação e SLA);

- responsável pela governança técnica, pelas decisões arquiteturais (ADRs) e pela documentação.

## 5. Contexto

Empresas prestadoras de serviços de climatização, refrigeração e manutenção de sistemas HVAC operam um ciclo que vai da carteira de clientes até a comprovação documental de conformidade. Esse ciclo envolve clientes da prestadora, unidades, ambientes, sistemas HVAC, equipamentos, componentes, planos de manutenção, cronogramas, ordens de serviço (OS), execução em campo, checklists, medições, evidências, não conformidades, ações corretivas, histórico, indicadores, relatórios e auditoria.

Grande parte desse ciclo é hoje conduzida, no mercado-alvo típico, com planilhas, documentos avulsos, mensageria informal e arquivos de fotos sem vínculo estruturado com o ativo ou com o requisito regulatório correspondente (ASM-003 — caracterização do cenário atual ainda não validada por pesquisa formal com o cliente-piloto).

### 5.1 Matriz regulatória preliminar

O domínio possui componente regulatório relevante e mutável. Esta matriz é preliminar e não substitui a matriz regulatória oficial do produto, a ser construída na Fase 2 com validação jurídica e de responsável técnico.

| Norma | Órgão | Natureza | Situação registrada | Data da consulta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei nº 13.589/2018 | Congresso Nacional / Presidência | Lei federal | Publicada; exige PMOC para edifícios de uso público e coletivo com ambientes de ar interior climatizado artificialmente | 22/09/2026 |
| Portaria GM/MS nº 3.523/1998 | Ministério da Saúde | Regulamento técnico | Disponível em fontes oficiais; referenciada em documentação regulatória posterior; há fortes evidências de aplicação atual. Vigência jurídica formal não declarada (OQ-012) | 22/09/2026 |
| RE/ANVISA nº 9/2003 | ANVISA | Resolução | Revogada pela RDC/ANVISA nº 886, de 10/07/2024 | 22/09/2026 |
| RDC/ANVISA nº 886/2024 | ANVISA | Resolução | Instrumento de revogação expressa do ciclo 2023–2024 de consolidação normativa | 22/09/2026 |
| ABNT NBR 17037 — Qualidade do ar interior em ambientes não residenciais climatizados artificialmente — Padrões referenciais | ABNT | Norma técnica (protegida por direito autoral) | Norma vigente no catálogo da ABNT (primeira edição 04/2023; edição posterior 10/2024 incorporando errata). Indicada como referência para qualidade do ar interior após a revogação da RE nº 9/2003, conforme orientação oficial da ANVISA de 2025 informada pela auditoria da Services.NET. Conteúdo não reproduzível; edição aplicável e extensão da aplicabilidade a confirmar | 22/09/2026 |

### 5.2 Natureza jurídica da ABNT NBR 17037 — tratamento obrigatório

A ABNT NBR 17037 é norma técnica, não lei, portaria ou resolução. A plataforma não declarará que ela possui automaticamente o mesmo status jurídico desses instrumentos. O que está registrado é:

- a existência de orientação oficial indicando seu uso como referência para qualidade do ar interior após a revogação da RE nº 9/2003;

- sua natureza de norma técnica publicada pela ABNT;

- a necessidade de aquisição legítima da norma para consulta interna (DEP-003);

- a necessidade de validação jurídica e de responsável técnico quanto à extensão da sua aplicabilidade ao produto e a cada requisito derivado (OQ-004);

- a necessidade de registrar a referência oficial exata (documento, URL e data) na matriz regulatória do produto (OQ-019).

Parâmetros, faixas, limites e periodicidades derivados dessa norma não foram carregados nesta fase e não o serão sem validação (ver §9 e DOC-006/CAP-033).

### 5.3 Distinção de regras: aplicabilidade do PMOC × exigência de responsável técnico

A documentação deixa de tratar o limite de capacidade como uma divergência única sobre "PMOC obrigatório acima ou abaixo de 60.000 BTU/h". São regras conceitualmente distintas, que serão modeladas separadamente:

| Regra | Objeto da regra | Instrumento relacionado | Condição de modelagem |
| --- | --- | --- | --- |
| Regra A — Aplicabilidade do PMOC | Determina se uma unidade, ambiente ou sistema HVAC está sujeito à obrigação de possuir PMOC | Lei nº 13.589/2018 | Critérios a validar na Fase 2 (OQ-021) |
| Regra B — Exigência de responsável técnico | Determina quando a execução/responsabilidade técnica exige profissional habilitado, associada a limite de capacidade previsto no instrumento | Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e limite de capacidade nela previsto (5 TR / 60.000 BTU/h) | Artigo, redação e vigência a confirmar (OQ-012, OQ-021) |

Regra de produto: o limite de 5 TR / 60.000 BTU/h não deve ser usado automaticamente como condição única para decidir a existência de PMOC. Ele é insumo da Regra B e só poderá integrar a Regra A se validação jurídica assim determinar. Ambas serão representadas como ApplicabilityRule distintas no modelo de Compliance as Data (§9), sem qualquer valor carregado nesta fase.

## 6. Problema

| ID | Problema observado | Consequência |
| --- | --- | --- |
| PRB-001 | Inventário de ativos de climatização disperso e desatualizado | Impossibilidade de planejar manutenção com base em realidade física |
| PRB-002 | Planos e cronogramas mantidos fora de um sistema de registro único | Perda de periodicidade, atrasos e retrabalho |
| PRB-003 | Execução de campo registrada em papel, mensageria ou memória | Baixa confiabilidade do histórico |
| PRB-004 | Evidências desvinculadas do ativo e do requisito regulatório | Dificuldade de comprovação perante fiscalização |
| PRB-005 | Regras regulatórias embutidas em documentos estáticos | Defasagem silenciosa quando a norma muda |
| PRB-006 | Ausência de indicadores operacionais confiáveis | Gestão reativa; margem e produtividade desconhecidas |
| PRB-007 | Rastreabilidade insuficiente de quem fez o quê, quando e com qual resultado | Risco jurídico, sanitário e contratual |

A revogação da RE/ANVISA nº 9/2003 e a transição da referência técnica de qualidade do ar são um caso concreto de PRB-005: documentos que citam a norma revogada tornaram-se desatualizados sem qualquer sinalização automática.

## 7. Oportunidade

Consolidar, em uma plataforma única, o ciclo operacional e probatório da prestadora de serviços de climatização, transformando a conformidade regulatória de um esforço documental episódico em um subproduto natural da operação diária registrada. A oportunidade adicional é arquitetural: tratar requisitos regulatórios como dado versionado permite absorver mudanças normativas — como a ocorrida com a RE nº 9/2003 — sem reconstrução do sistema.

## 8. Visão

Uma plataforma de gestão de manutenção, ativos, operações de campo e conformidade na qual cada intervenção executada produz evidência rastreável, cada ativo possui histórico íntegro e cada requisito regulatório é representado como dado versionado, verificável e auditável.

## 9. Missão do produto

Permitir que prestadoras de serviços de climatização planejem, executem, comprovem e analisem a manutenção dos sistemas HVAC de seus clientes com rastreabilidade integral, segurança e conformidade demonstrável.

### 9.1 Compliance as Data — consequências desta revisão

O princípio de Compliance as Data é reafirmado e recebe três esclarecimentos decorrentes da auditoria:

- Regras de aplicabilidade são múltiplas e distintas. Devem existir ApplicabilityRule separadas por objeto de regulação (por exemplo, obrigação de PMOC × exigência de responsável técnico), cada uma com sua própria condição, instrumento de origem e vigência.

- Capacidade estrutural ≠ conteúdo regulatório. A capacidade de cadastrar, versionar, datar e referenciar parâmetros é decisão de engenharia. Os valores concretos (limites, faixas, unidades oficiais, periodicidades) são conteúdo regulatório e dependem de validação jurídica, validação técnica e confirmação da fonte normativa.

- Emissão do PMOC exige estado de referência. Ver §9.2.

### 9.2 Princípio preliminar — estado de referência do PMOC emitido

Quando um PMOC for emitido ou versionado, o sistema deverá futuramente permitir determinar qual era o estado de referência utilizado na emissão, de modo que um documento histórico não mude de significado porque o cadastro atual do ativo mudou depois.

Encadeamento conceitual preliminar:

PMOC Version → estado do inventário/ativos aplicável → versão do plano de manutenção → versões das regras utilizadas → referências regulatórias utilizadas → responsável técnico → timestamp de emissão.

Este é um princípio conceitual, não uma modelagem. Entidades, mecanismo (cópia, versionamento, referência imutável ou evento) e persistência serão definidos nas Fases 3 e 6. Registrado como questão de detalhamento em OQ-020.

## 10. Objetivos

| ID | Objetivo | Horizonte |
| --- | --- | --- |
| OBJ-001 | Estabelecer registro único e confiável de clientes da prestadora, unidades, ambientes, sistemas HVAC e equipamentos | MVP |
| OBJ-002 | Permitir elaboração, versionamento e emissão do PMOC a partir do inventário real | MVP |
| OBJ-003 | Planejar e acompanhar cronogramas de manutenção derivados de regras configuráveis | MVP |
| OBJ-004 | Registrar execução de campo com checklist, medições e evidências vinculadas ao ativo | MVP |
| OBJ-005 | Produzir trilha de auditoria de negócio desde a primeira versão | MVP |
| OBJ-006 | Representar requisitos regulatórios como dado versionado (Compliance as Data) | MVP (capacidade estrutural) / Pós-MVP (cobertura ampla) |
| OBJ-007 | Fornecer indicadores operacionais e de conformidade | Pós-MVP |
| OBJ-008 | Habilitar operação móvel e offline sem reconstrução arquitetural | Pós-MVP |
| OBJ-009 | Permitir integrações externas e ingestão de telemetria | Futuro |

## 11. Resultados esperados

- Ciclo de manutenção planejável, executável e comprovável dentro de um único sistema de registro.

- Evidências associadas de forma inequívoca a ativo, OS, requisito regulatório e responsável.

- Redução de esforço manual na produção do PMOC e de relatórios (meta quantitativa a definir — OQ-005).

- Capacidade de responder a uma fiscalização a partir de dados do sistema, sem reconstrução manual de histórico.

- Base de dados estruturada que habilita analytics e, futuramente, manutenção preditiva.

## 12. Usuários

| Perfil | Descrição resumida | Detalhamento |
| --- | --- | --- |
| Administrador do tenant | Configura a empresa prestadora, usuários, papéis e parâmetros | DOC-005 |
| Gestor de operações / PCM | Planeja, prioriza, acompanha execução e indicadores | DOC-005 |
| Responsável técnico | Assume responsabilidade técnica pelo PMOC e por laudos | DOC-005 |
| Técnico de campo | Executa OS, checklists, medições e evidências | DOC-005 |
| Back-office / administrativo | Cadastros, contratos, documentos, emissão de relatórios | DOC-005 |
| Cliente final (portal) | Consulta status, documentos e comprovações | DOC-005 (Pós-MVP) |
| Auditor / fiscalização | Consome evidências e trilhas (acesso direto é Pós-MVP / A validar) | DOC-005 |
| Operação Services.NET | Suporte, provisionamento, observabilidade | DOC-004 |

## 13. Stakeholders

Mapa completo em DOC-004 — Stakeholder Map. Em síntese: Services.NET (patrocínio, engenharia, operação), empresa prestadora cliente-piloto (tenant e fonte de requisitos), clientes finais, responsáveis técnicos e conselhos profissionais competentes, autoridades sanitárias, e agentes de desenvolvimento (Opus, Claude Code, GPT Codex).

Nota desta revisão: as autoridades Jurídico/Regulatório (STK-007) e DPO/Privacidade (STK-021) passam a ser tratadas como responsabilidades distintas, ainda que possam ser exercidas pela mesma pessoa ou fornecedor.

## 14. Proposta de valor

| Para | Que precisa de | A plataforma oferece | Diferente de |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestadora de climatização | Controlar operação e comprovar conformidade | Ciclo completo ativo → plano → OS → evidência → relatório, com auditoria nativa | Planilhas e documentos avulsos |
| Responsável técnico | Base defensável para assumir responsabilidade | Versionamento, rastreabilidade e vínculo evidência–requisito regulatório | Documentos estáticos sem histórico |
| Cliente final | Transparência do serviço contratado | Comprovação estruturada e acessível | Relatórios manuais de periodicidade incerta |
| Services.NET | Produto escalável e evolutivo | Plataforma multi-tenant com conformidade como dado | Customização por cliente |

## 15. Capacidades de alto nível

Detalhamento e classificação de escopo em DOC-006 — Product Capabilities Map (79 capacidades catalogadas). Agrupamentos: Identidade e Tenancy; Estrutura Comercial; Inventário de Ativos; Conformidade e PMOC; Programação e OS; Execução em Campo; Qualidade e Não Conformidade; Documentos e Evidências; Relatórios e Inteligência; Auditoria e Governança; Integrações e Extensões.

## 16. Escopo inicial

O escopo do MVP é definido em DOC-007 — MVP Definition e delimitado em DOC-003 — Project Scope. Em resumo, o MVP cobre: cadastro de tenant, usuários e papéis; cadastro de clientes da prestadora, unidades, ambientes, sistemas HVAC e equipamentos; planos de manutenção baseados em regras configuráveis; geração e acompanhamento de cronograma; OS com requisitos de execução por tipo; anexo de evidências; registro de não conformidades; geração do documento PMOC e relatórios operacionais essenciais; trilha de auditoria; capacidade estrutural de Compliance as Data.

## 17. Fora de escopo (nesta etapa)

- Aplicativos móveis nativos (Android/iOS) e operação offline — previstos, não construídos no MVP.

- Módulo financeiro completo (faturamento, contas a receber, folha).

- Gestão de estoque e compras.

- Integrações com ERPs de terceiros.

- Sensores, IoT, telemetria e manutenção preditiva.

- Recursos assistidos por IA aplicados ao produto final.

- Portal do cliente final com autoatendimento completo.

- Definição do mecanismo de assinatura/manifestação de vontade — A validar (OQ-006), sem solução tecnológica presumida.

- Emissão de documentos fiscais.

- Multi-idioma e múltiplas jurisdições regulatórias.

- Carga de valores regulatórios concretos (limites, faixas, periodicidades oficiais) sem validação jurídica e técnica.

## 18. Premissas

Registro completo em XLS-001. Premissas estruturantes: existência de cliente-piloto disponível para validação (ASM-001); operação da plataforma sob responsabilidade da Services.NET (ASM-002); conectividade adequada para o MVP Web (ASM-004); jurisdição inicial exclusivamente brasileira (ASM-005); dados pessoais tratados limitam-se a contexto profissional e de contato (ASM-006, sujeito a validação do DPO).

## 19. Restrições

| ID | Restrição | Natureza |
| --- | --- | --- |
| CON-001 | Nenhuma escolha tecnológica é definitiva antes de ADR aprovado | Governança |
| CON-002 | MVP deve ser utilizável via navegador | Produto |
| CON-003 | Arquitetura deve ser API First e multi-tenant desde a concepção | Arquitetura |
| CON-004 | Normas técnicas protegidas por direito autoral não podem ser reproduzidas integralmente | Legal |
| CON-005 | Bases legais da LGPD exigem validação do DPO; interpretação regulatória exige validação jurídica | Legal |
| CON-006 | Microsserviços exigem justificativa objetiva; preferência por Modular Monolith | Arquitetura |
| CON-007 | Identificadores sequenciais não podem ser expostos externamente sem avaliação | Segurança |
| CON-008 | Fases documentais não avançam sem registro de decisões, riscos e critérios de aceite | Processo |
| CON-009 | Equipe, orçamento e prazo ainda não informados | Planejamento (OQ-007) |
| CON-010 | Cada informação possui uma única fonte autoritativa declarada | Documental |
| CON-011 | Regras, periodicidades e parâmetros não podem residir em código | Compliance |
| CON-012 | Agentes de IA não alteram decisão estruturante sem ADR e aprovação | Governança |

## 20. Dependências

- Disponibilidade do cliente-piloto para levantamento da Fase 2 (DEP-004).

- Parecer jurídico/regulatório sobre vigência e aplicabilidade normativa (DEP-001).

- Parecer do DPO/Encarregado sobre bases legais, retenção e direitos dos titulares (DEP-010).

- Parecer de responsável técnico sobre periodicidades e parâmetros (DEP-002).

- Aquisição legítima das normas técnicas ABNT aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 17037 (DEP-003).

- Definição de provedor de nuvem, object storage e provedor de identidade (DEP-006).

- Definição do repositório Git e do pipeline de CI/CD (DEP-007).

## 21. Riscos iniciais

Registro completo em XLS-002 (19 riscos). Os mais relevantes: incerteza quanto à extensão da aplicabilidade da referência técnica de qualidade do ar (RSK-001); vazamento entre tenants (RSK-002); escopo excessivo no MVP (RSK-003); ausência de cliente-piloto engajado (RSK-004); alteração silenciosa de decisões arquiteturais por agentes (RSK-005); perda de fidelidade histórica do PMOC emitido (RSK-019).

## 22. Requisitos não funcionais de alto nível

| ID | Categoria | Diretriz de alto nível (metas numéricas a definir na Fase 2) |
| --- | --- | --- |
| NFR-H-001 | Disponibilidade | Serviço contínuo em horário comercial estendido; alvo de SLA a definir |
| NFR-H-002 | Desempenho | Tempo de resposta adequado a uso operacional em campo e escritório |
| NFR-H-003 | Escalabilidade | Crescimento por número de tenants, ativos e evidências sem redesenho |
| NFR-H-004 | Segurança | Secure by Design, least privilege, defense in depth |
| NFR-H-005 | Privacidade | Privacy by Design; minimização e retenção definida |
| NFR-H-006 | Auditabilidade | Trilha de auditoria de negócio íntegra e consultável |
| NFR-H-007 | Observabilidade | Logs estruturados, métricas, tracing e correlation ID |
| NFR-H-008 | Manutenibilidade | Arquitetura modular, baixo acoplamento, alta coesão |
| NFR-H-009 | Interoperabilidade | API versionada e documentada em OpenAPI |
| NFR-H-010 | Portabilidade de dados | Exportação de dados do tenant |
| NFR-H-011 | Continuidade | Backup, restore testado e plano de recuperação |
| NFR-H-012 | Acessibilidade | Alvo de conformidade a definir (OQ-008) |

## 23. Princípios de segurança

- Secure by Design e Privacy by Design desde a modelagem, não como camada posterior.

- Least Privilege para usuários, serviços, integrações e agentes.

- Defense in Depth: isolamento de tenant verificado em múltiplas camadas.

- Autenticação forte, com MFA exigido ao menos para perfis administrativos.

- Autorização por RBAC com permissões granulares e verificação server-side obrigatória.

- Criptografia em trânsito obrigatória; criptografia em repouso conforme classificação do dado.

- Evidências e documentos servidos por acesso controlado e temporário, nunca por URL pública permanente.

- Segregação entre logs técnicos e trilha de auditoria de negócio.

- Gestão de secrets fora do código-fonte e fora do repositório.

- Controle de cadeia de suprimentos: dependências inventariadas e monitoradas.

- Rate limiting e proteção contra abuso em toda superfície pública.

- Backup, restore e recuperação testados periodicamente, não presumidos.

## 24. Princípios regulatórios

- Legislação é dado vivo: nunca presumir vigência a partir de documento histórico.

- Todo requisito regulatório registrado deve conter norma, órgão, fonte oficial, data da consulta e, quando conhecida, vigência.

- Distinguir formalmente lei, regulamento, norma técnica, recomendação e regra interna do cliente. Norma técnica não adquire status de lei por conveniência documental.

- Normas técnicas protegidas por direito autoral são referenciadas, nunca reproduzidas integralmente.

- Regras distintas devem ser modeladas separadamente, ainda que compartilhem um mesmo parâmetro numérico (§5.3).

- Capacidade estrutural de registrar parâmetros não autoriza a carga de valores regulatórios não validados.

- Incertezas são registradas como questão aberta, não resolvidas por inferência.

- Pontos que exigem validação jurídica, do DPO ou de responsável técnico são sinalizados explicitamente e encaminhados à autoridade correta.

- Requisitos regulatórios, periodicidades e parâmetros residem em dados versionados, não no código.

## 25. Estratégia Multi-Tenant

A plataforma é multi-tenant, sendo o tenant a empresa prestadora de serviços. A hierarquia tenant → clientes da prestadora → unidades → ambientes → sistemas HVAC → equipamentos é o eixo de autorização e de escopo de consulta.

Princípio obrigatório (semântico e de segurança): todo recurso de negócio deve possuir pertencimento inequívoco a um tenant, e toda operação deve resolver e autorizar o escopo do tenant no servidor. Nenhuma operação pode ser executada sem escopo de tenant resolvido e verificado server-side.

O que esta versão deixa de afirmar. A versão anterior sugeria que toda entidade seria qualificada por uma coluna TenantId. Essa era uma prescrição prematura de implementação física e foi removida. O mecanismo físico de isolamento é decisão de ADR-001 — Modelo de isolamento multi-tenant, que avaliará, entre outras possibilidades:

- database per tenant;

- schema per tenant;

- shared schema com discriminador;

- modelo híbrido.

O ADR-001 considerará isolamento, custo operacional, complexidade de migrações, backup/restore por tenant, portabilidade e requisitos de exclusão de dados. Até sua decisão, vale apenas a regra semântica e de segurança acima.

## 26. Estratégia Web First / API First

O MVP entrega uma aplicação web. A API, entretanto, é o contrato primário do produto.

Formulação desta versão: toda operação de negócio ou operação server-side exposta pela interface deve possuir contrato de API documentado e versionado quando aplicável. Não se exige endpoint artificial para comportamento estritamente local da interface (validação de formulário, navegação, estado visual, formatação).

Consequências obrigatórias: nenhuma regra de negócio exclusiva da camada de apresentação; autorização sempre verificada no servidor; contratos versionados com política explícita de compatibilidade; identificadores estáveis e opacos; operações sensíveis idempotentes, preparando sincronização futura.

## 27. Evolução Mobile

Aplicações PWA, Android e iOS, com operação offline e sincronização posterior, são evoluções previstas e não implementadas no MVP. A arquitetura deve evitar decisões que as inviabilizem, em particular quanto a: estratégia de identificadores gerados pelo cliente (ADR-002); idempotência de operações de escrita; modelo de resolução de conflitos; upload de evidências resiliente e retomável; contratos de API tolerantes a versões defasadas de cliente.

## 28. Critérios para MVP

Um item pertence ao MVP quando satisfaz simultaneamente:

- é necessário para que o cliente-piloto execute o ciclo completo cliente da prestadora → ativo → plano → OS → execução → evidência → PMOC/relatório;

- sua ausência impediria a operação real ou a comprovação de conformidade;

- pode ser entregue com requisitos claros, regras conhecidas e critérios de aceite definidos (Definition of Ready);

- não depende de decisão regulatória ou jurídica ainda pendente — o que inclui a distinção entre capacidade estrutural (admitida) e conteúdo regulatório concreto (não admitido sem validação);

- não exige plataforma adicional (mobile nativo, IoT, IA).

## 29. Métricas de sucesso

| ID | Métrica | Tipo | Baseline/Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| MET-001 | Ativos cadastrados e vinculados a plano de manutenção | Adoção | A definir com o piloto |
| MET-002 | OS executadas com registro completo no sistema | Adoção/Qualidade | A definir |
| MET-003 | Percentual de execuções com evidência vinculada | Qualidade probatória | A definir |
| MET-004 | Aderência ao cronograma planejado | Operacional | A definir |
| MET-005 | Tempo de emissão do PMOC atualizado | Eficiência | A definir |
| MET-006 | Não conformidades registradas e tratadas dentro do prazo | Conformidade | A definir |
| MET-007 | Incidentes de segurança ou de vazamento entre tenants | Segurança | Zero |
| MET-008 | Cobertura de requisitos rastreados na RTM | Engenharia | 100% dos requisitos aprovados |

Metas numéricas não serão arbitradas nesta fase (OQ-005).

## 30. Governança

| Elemento | Definição |
| --- | --- |
| Autoridade de escopo | Product Owner (a designar), com validação do patrocinador |
| Autoridade arquitetural | Principal Architect da Services.NET, via ADR |
| Autoridade jurídica/regulatória | Jurídico (STK-007) — vigência, aplicabilidade, contratos, valor probatório |
| Autoridade de privacidade | DPO/Encarregado (STK-021) — LGPD, bases legais, retenção, direitos dos titulares |
| Autoridade técnica de domínio | Responsável técnico habilitado — periodicidades, parâmetros e procedimentos |
| Fonte autoritativa — documentos executivos | Microsoft 365 (Word, Excel, Power BI) |
| Fonte autoritativa — decisões de implementação | Repositório Git (/docs, README.md, AGENTS.md, CLAUDE.md) — a criar na Fase 10 |
| Documento não autoritativo | Overview_Project.md (concepção inicial; prevalecem os artefatos aprovados) |
| Regra antiduplicidade | Cada informação possui uma única fonte autoritativa, declarada no cabeçalho do artefato |
| Versionamento | Todo artefato possui identificador, versão, data e status |
| Cadência de revisão | Revisão formal ao fim de cada fase, antes do avanço |

## 31. Processo de decisão

- Decisões funcionais e de produto são registradas no Decision Log (XLS-004).

- Decisões estruturantes de arquitetura exigem ADR com contexto, alternativas, decisão, consequências e status.

- Questões sem resposta são registradas em Open Questions (XLS-003) com responsável e impacto.

- Hipóteses assumidas são registradas em XLS-001 e nunca tratadas como requisito confirmado.

- Nenhum agente de desenvolvimento altera decisão estruturante sem identificar a decisão vigente, justificar, criar ou atualizar o ADR, avaliar impacto e obter aprovação.

- Aceitação de auditoria não equivale a aprovação de decisão. A aceitação da auditoria da Fase 1 pela Services.NET não altera o status das decisões DEC-001 a DEC-010, que permanecem como Proposta.

- Mudança de escopo após aprovação do Charter segue registro formal de impacto em prazo, risco e dependências.

## 32. Próximos passos

- Segunda revisão formal deste pacote (v0.2) pela Services.NET.

- Designação de patrocinador, Product Owner, autoridade jurídica e DPO.

- Confirmação do cliente-piloto e agendamento do levantamento da Fase 2.

- Solicitação de parecer jurídico sobre aplicabilidade da ABNT NBR 17037, sobre a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e sobre a distinção Regra A / Regra B.

- Solicitação de parecer do DPO sobre bases legais, retenção e direitos dos titulares.

- Solicitação de parecer de responsável técnico sobre periodicidades e parâmetros.

- Aquisição legítima da ABNT NBR 17037 e demais normas aplicáveis.

- Registro da referência oficial exata da orientação da ANVISA na matriz regulatória (OQ-019).

- Fechamento das questões abertas bloqueantes.

- Aprovação formal para início da Fase 2 — que não foi iniciada.