# DOC-008 — Product Roadmap (visão macro)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | DOC-008 |
| Versão | 0.2 DRAFT |
| Versão anterior | 0.1 DRAFT |
| Data | 22/09/2026 |
| Origem das alterações | Services.NET Phase 1 Audit — Approved |
| Fase | Fase 1 |
| Status | Aguardando segunda revisão formal da Services.NET |
| Natureza | Roadmap por ondas de valor, sem datas. Datas dependem de equipe, orçamento e prazo ainda não informados (OQ-007) |

Alterações nesta versão: ADR-008 reposicionado como pré-requisito de W1 para as partes do sistema que dependem do modelo de Compliance as Data; W4 passa a depender explicitamente de validação jurídica sobre a ABNT NBR 17037 e sobre a distinção Regra A / Regra B; W1 recebe o princípio PP-13 como item de arquitetura a resolver nas Fases 3/6.

## 1. Princípio do roadmap

O roadmap é orientado a resultados e maturidade, não a calendário. Cada onda possui objetivo, critério de entrada e critério de saída. Nenhuma onda inicia sem que a anterior tenha seus critérios de saída verificados.

## 2. Visão macro das ondas

| Onda | Nome | Objetivo central | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | Concepção e Arquitetura | Documentação das Fases 1 a 10 e ADRs estruturantes | Em curso (Fase 1 — v0.2 em revisão) |
| W1 | MVP Web | Ciclo operacional completo e raso, com auditoria e PMOC | Planejada |
| W2 | Consolidação Operacional | Indicadores, produtividade, qualidade de dados | Planejada |
| W3 | Mobilidade e Campo | PWA, offline, QR Code, captura assistida | Planejada |
| W4 | Conformidade Ampliada | Cobertura regulatória e avaliação automática de conformidade | Planejada |
| W5 | Ecossistema | Portal do cliente final, integrações, webhooks, exportação BI | Planejada |
| W6 | Inteligência Operacional | Telemetria, analytics, preditivo, recursos assistidos por IA | Direcional |

## 3. Detalhamento das ondas

### W0 — Concepção e Arquitetura

Objetivo: produzir a base documental que permite implementação por engenheiros humanos e agentes.

Conteúdo: Fases 1 a 10 do Master Specification; ADRs estruturantes (ver §5).

Critério de saída: artefatos aprovados; ADRs estruturantes decididos; Definition of Ready aplicável ao backlog inicial.

### W1 — MVP Web

Objetivo: operar o ciclo real do cliente-piloto pelo navegador.

Conteúdo: as 50 capacidades listadas em DOC-007 §3, com a ressalva de conformidade do DOC-007 §3.1.

Critério de entrada: W0 aprovado; ADR-001, ADR-002 e ADR-008 decididos (ADR-008 é pré-requisito das partes do sistema que dependem do modelo de Compliance as Data — CAP-030 a CAP-034 e CAP-037); cliente-piloto confirmado; mecanismo de preservação do estado de referência do PMOC (PP-13) resolvido nas Fases 3 e 6.

Critério de saída: AC-MVP-01 a AC-MVP-11 verificados; piloto em operação real.

### W2 — Consolidação Operacional

Objetivo: transformar dado operacional em gestão.

Conteúdo: CAP-083, CAP-064, CAP-023, CAP-025, CAP-102, CAP-093, CAP-094, CAP-075.

Critério de entrada: volume de dados suficiente do piloto.

Critério de saída: indicadores usados na rotina de gestão do tenant.

### W3 — Mobilidade e Campo

Objetivo: capturar o dado na origem, mesmo sem conectividade.

Conteúdo: PWA; execução offline com sincronização (CAP-056); QR Code (CAP-026, CAP-057); avaliação de CAP-054 e CAP-058 conforme parecer jurídico (STK-007) e do DPO (STK-021).

Critério de entrada: contratos idempotentes, identificadores cliente-geradores e resolução de conflito definidos em ADR-002.

Critério de saída: execução completa de OS offline com sincronização sem perda ou duplicidade.

### W4 — Conformidade Ampliada

Objetivo: ampliar a cobertura de Compliance as Data e automatizar verificação.

Conteúdo: CAP-035 com as regras A e B modeladas separadamente (DOC-001 §5.3); CAP-038; CAP-095; carga de conteúdo regulatório validado.

Critério de entrada: parecer jurídico sobre a aplicabilidade da ABNT NBR 17037 e sobre a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 (OQ-004, OQ-012, OQ-021); normas adquiridas legitimamente (DEP-003); parecer de responsável técnico (DEP-002).

Critério de saída: mudança normativa absorvida por dado versionado, sem alteração de código.

### W5 — Ecossistema

Objetivo: abrir a plataforma para clientes finais e sistemas terceiros.

Conteúdo: CAP-008, CAP-074, CAP-103, CAP-085, CAP-105, CAP-007.

Critério de entrada: API estável, versionada e com política de compatibilidade em vigor.

Critério de saída: ao menos uma integração externa em produção.

### W6 — Inteligência Operacional

Objetivo: antecipar falha e otimizar operação.

Conteúdo: CAP-106, CAP-086, analytics, automações e recursos assistidos por IA.

Critério de entrada: massa de dados histórica representativa e qualidade de dados comprovada.

Critério de saída: a definir.

## 4. Dependências entre ondas

| Dependência | Descrição |
| --- | --- |
| W1 → W0 | Nenhum código antes de ADRs estruturantes decididos |
| W1 → ADR-008 | Partes dependentes do modelo de Compliance as Data não iniciam antes da decisão |
| W3 → W1 | Offline exige modelo de dados e API estáveis |
| W4 → externo | Depende de validação jurídica, do responsável técnico e de aquisição das normas |
| W5 → W1/W2 | Exposição externa exige contrato estável e dados confiáveis |
| W6 → W2/W3 | Preditivo exige histórico capturado na origem |

## 5. Sequenciamento dos ADRs estruturantes

| ADR | Assunto | Fase prevista | Pré-requisito de |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Modelo de isolamento multi-tenant | Fase 5 | Todo W1 |
| ADR-002 | Estratégia de identificadores | Fase 5 | W1 e W3 |
| ADR-003 | Stack de back-end | Fase 5 | W1 |
| ADR-004 | Stack de front-end | Fase 5 | W1 |
| ADR-005 | Armazenamento de evidências | Fase 5/6 | CAP-070 a CAP-073 |
| ADR-006 | Modelo de auditoria de negócio | Fase 6 | CAP-090 a CAP-092 |
| ADR-007 | Versionamento de API | Fase 7 | CAP-100 |
| ADR-008 | Modelo de dados de Compliance as Data | Fase 6 | CAP-030 a CAP-035, CAP-037, CAP-038 |

Nenhum ADR foi decidido nesta fase. O conteúdo do ADR-008 não é antecipado aqui; apenas sua posição na sequência de dependências.

## 6. Marcos de governança

| Marco | Evento | Aprovação |
| --- | --- | --- |
| M1 | Fase 1 aprovada (após segunda revisão formal) | Patrocinador e Product Owner |
| M2 | ADRs estruturantes decididos, incluindo ADR-008 | Principal Architect |
| M3 | Definition of Ready atingida para o backlog do MVP | Product Owner |
| M4 | Go-live do piloto | Patrocinador, PO, Segurança |
| M5 | Encerramento formal do MVP | Patrocinador e PO |
| M6 | Decisão de comercialização e nome do produto | Patrocinador |

## 7. Itens deliberadamente não agendados

Nome comercial definitivo; modelo de precificação; expansão para outros domínios regulatórios; internacionalização; certificações formais de segurança; estimativas de prazo e custo. Todos permanecem em aberto até decisão do patrocinador e disponibilidade de dados.