DOC-009 — Requirements Discovery Plan

| Projeto | PMOC Software |
| --- | --- |
| Organização proprietária | Services.NET |
| Fase | 2 — Levantamento completo de requisitos e regras do PMOC |
| Artefato | DOC-009 |
| Versão | v0.1-DRAFT |
| Data | 23/09/2026 |
| Autor | Codex — documentação, estruturação e preparação de descoberta |
| Status | DRAFT — Fase 2 Discovery Preparation. Nenhuma entrevista presumida ou executada. |

Aviso de governança. Este documento prepara a elicitação da Fase 2. Ele não aprova requisitos, não registra respostas da Clima Zero, não decide arquitetura e não substitui validação jurídica, técnica, DPO ou aprovação formal da Services.NET.

# 1. Objetivo

Organizar a preparação da elicitação da Fase 2 para transformar a visão aprovada na Fase 1 em requisitos completos, rastreáveis, verificáveis e defensáveis, sem presumir respostas do tenant-piloto e sem antecipar decisões de arquitetura ou implementação.

# 2. Escopo desta preparação

Preparar roteiros, templates e registros estruturados para entrevistas e análise documental.

Iniciar desk research regulatório com fontes oficiais e registrar incertezas.

Preparar a RTM para expansão da Fase 2.

Registrar questões abertas, riscos, dependências e decisões propostas necessárias antes das entrevistas.

Submeter o pacote de preparação à revisão da Services.NET antes da elicitação com a Clima Zero.

# 3. Fora de escopo

Executar entrevistas ou registrar respostas em nome da Clima Zero.

Produzir catálogo final de requisitos ou backlog de implementação.

Escolher arquitetura, stack, banco de dados, cloud, ERD, API final ou telas finais.

Carregar parâmetros, limites, faixas ou periodicidades normativas sem validação jurídica e técnica.

Marcar requisitos como Approved sem autorização formal da Services.NET.

# 4. Fontes e classificação

| Código | Fonte | Uso na Fase 2 |
| --- | --- | --- |
| S1 | Fonte regulatória oficial | Leis, portarias, resoluções e atos oficiais. Usar URL oficial, data de consulta, status e necessidade de parecer. |
| S2 | Norma técnica | Referenciar sem reproduzir conteúdo protegido. Registrar edição, status, aquisição legítima e validação técnica. |
| S3 | Tenant-piloto | Processo real, formulários, documentos, evidências e práticas da Clima Zero. Nunca inventar. |
| S4 | Services.NET | Estratégia, escopo comercial, princípios, decisões e governança já aprovados. |
| S5 | Hipótese | Informação ainda não confirmada. Deve gerar pergunta, risco ou dependência. |

# 5. Stakeholders previstos

| Grupo | Papel na Fase 2 | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Services.NET / Sponsor | Autoridade de revisão e priorização institucional | Autorização para iniciar entrevistas e decisões de governança. |
| Product Owner institucional | Controle de escopo e validação do pacote de preparação | Critérios de aceite da descoberta e priorização. |
| Clima Zero — direção | Fonte de contexto operacional e negócio | Estrutura, contratos, prioridades, dores e expectativas. |
| Clima Zero — gestor operacional | Fonte do fluxo ponta a ponta | Processos, volumetria, agenda, exceções e indicadores. |
| Responsável técnico | Fonte técnica e validação de práticas profissionais | Critérios, procedimentos, documentos, ART/TRT e evidências. |
| Técnicos de campo | Fonte da execução real | Fluxo da OS, coleta de dados, fotos, medições, conectividade e dificuldades. |
| Administrativo / back-office | Fonte de cadastro, documentos, agenda e arquivo | Dados, planilhas, contratos, relatórios e cobrança relacionada. |
| Jurídico / Regulatório | Validação de vigência e aplicabilidade | Parecer sobre requisitos legais, Regra A, Regra B e valor probatório. |
| DPO / Encarregado | Validação LGPD e privacidade | Bases legais, retenção, direitos de titular, minimização e compartilhamento. |

# 6. Técnicas de elicitação

Entrevistas semiestruturadas por perfil.

Walkthrough do processo atual do contrato até entrega de relatório/PMOC.

Análise documental dos artefatos recebidos.

Observação orientada de execução de OS, quando autorizada.

Workshop de validação do AS-IS e dos gaps.

Triangulação entre fonte regulatória, prática operacional e estratégia de produto.

Classificação de cada achado como requisito, regra, hipótese, pergunta, risco, gap ou decisão pendente.

# 7. Cronograma lógico

| Etapa | Objetivo | Saída |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Desk research regulatório | Confirmar fontes oficiais iniciais e lacunas | XLS-013 preliminar, OQs regulatórias e riscos. |
| 2.2 Preparação de entrevistas | Aprovar plano, roteiro e checklist de evidências | DOC-009, DOC-010 e templates. |
| Gate pré-entrevistas | Services.NET revisa pacote e autoriza avanço | Registro de autorização formal. |
| 2.3 Elicitação com Clima Zero | Coletar respostas e evidências reais | Notas classificadas por fonte e evidência. |
| 2.4 Current State AS-IS | Consolidar processo atual | DOC-011 futuro. |
| 2.5 a 2.9 Catalogação | Gerar requisitos, regras, segurança, dados, operação e rastreabilidade | XLS-007 a XLS-015 expandidos. |
| 2.10 Validação cruzada | Remover ambiguidades, contradições e duplicações | Pacote revisado. |
| 2.11 Revisão Services.NET + Clima Zero | Validar sem marcar Approved automaticamente | Requisitos em Under Review/Validated conforme autorização. |

# 8. Evidências esperadas

Modelo atual de PMOC, OS, checklists, relatórios e planilhas.

Inventário de equipamentos, clientes, unidades e ambientes, se disponível.

Contratos, procedimentos, modelos de ART/TRT, registros de manutenção e documentos de fiscalização.

Exemplos de fotos, medições, não conformidades, cronogramas e ações corretivas.

Evidência de origem para cada requisito ou regra registrada.

# 9. Critérios de qualidade

Requisito testável, atômico, rastreável, sem fonte ausente e sem ambiguidade.

Prática do tenant separada de obrigação regulatória.

Regra A e Regra B mantidas separadas.

Particularidade da Clima Zero classificada como GLOBAL, TENANT-CONFIGURABLE, PILOT-SPECIFIC, REGULATORY ou OPTIONAL EXTENSION.

Conteúdo regulatório tratado como dado versionável e validável, nunca como suposição de engenharia.

Itens dependentes de Jurídico, DPO ou responsável técnico claramente encaminhados.

# 10. Processo de validação

Revisão interna do pacote de preparação pela Services.NET.

Confirmação dos stakeholders, agenda e documentos solicitados.

Autorização formal para iniciar entrevistas.

Registro de cada sessão, fonte, evidência e incerteza.

Validação cruzada entre entrevistas, documentos e fontes oficiais.

Revisão das questões abertas, riscos e decisões propostas antes de qualquer requisito ser promovido de Draft.

# 11. Gate obrigatório antes das entrevistas

DOC-009 e DOC-010 revisados.

Checklist de documentos aprovado.

Matriz regulatória preliminar disponível.

XLS-006 a XLS-015 criados como estruturas de trabalho.

XLS-001 a XLS-005 preparados para expansão.

OQs, riscos, dependências e decisões propostas atualizados.

Nenhum conflito bloqueante com a Fase 1 ou, se existir, Change Request registrado.